Trwa realizacja projektu pn. „Budowa Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow”, jednego z kluczowych przedsięwzięć dotyczących pamięci i edukacji historycznej w Polsce i na świecie. Inwestycja obejmuje budowę nowego budynku muzealnego – Memoriału, adaptację zabytkowego Szarego Domu na cele muzealne oraz utworzenie dwóch wystaw stałych w Memoriale i Szarym Domu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Budowa Memoriału Muzeum KL Plaszow
Przedmiotem projektu są działania związane z upamiętnieniem ofiar byłego niemieckiego nazistowskiego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow, poprzez m.in.: budowę nowego budynku muzealnego, tzw. Memoriału. Memoriał będzie mieścił jedną z dwóch wystaw stałych dotyczących historii byłego KL Plaszow, wraz z infrastrukturą do obsługi ruchu zwiedzających.

Oficjalne przekazanie terenu pod budowę Memoriału wykonawcy – firmie Texom sp. z o.o. – nastąpiło 1 lipca 2024 r.  W październiku 2024 r. rozpoczęto prace nad tunelem pieszym, który łączy Memoriał z historycznym terenem obozu Plaszow. W listopadzie 2024 r. przyszły budynek Muzeum KL Plaszow uzyskał oficjalny adres: ul. Kamieńskiego 26, Kraków.

Obecnie budowa Memoriału jest na zaawansowanym etapie. Trwają prace wykończeniowe we wnętrzach, a w kolejnych miesiącach planowane jest ukończenie elewacji oraz przygotowanie sali ekspozycyjnej pod realizację projektu wystawy stałej.

Miejsce to będzie dostępne dla mieszkańców Krakowa oraz osób odwiedzających z Polski i zagranicy, zapewniając im odpowiednie warunki korzystania z oferty, sprzyjające włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej oraz eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Finansowanie
Całkowita wartość projektu 61 337 882,14 zł. Wysokość dofinansowania to 44 931 922,32 PLN, z czego 11,29 % tej kwoty stanowi dotacja celowa, a 88,71% to wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych pochodzących z budżetu ze środków z Unii Europejskiej w ramach programu FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027. Inwestycja jest współfinansowana z budżetu Gminy Miejskiej Kraków i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Ciaputa
Email: promocja@plaszow.org
Tel.: +48 12 307 02 53